REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Rodovia: BR 101 / RJ

Trecho: Ponte Rio-Niterói e respectivos acessos

Segmento: Km 321,6 a Km 334,1

Extensão Total (incluindo acessos): 23,34 Km

## Jurisdição: 7º DRF

Contrato de Concessão: PG-154/94-00

REFORÇO EM PROTENSÃO ADICIONAL DAS ADUELAS DO TRECHO SOBRE O MAR – 5ª ETAPA

VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO

CONTRATO: PG-154/94-00

PROJETO PARA ANÁLISE

ABRIL/2012

ÍNDICE

VOLUME 1

RELATÓRIO DO PROJETO

1 – APRESENTAÇÃO

2 – PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO

4 – MEMÓRIA DESCRITIVA

5 – CRONOGRAMA DE SERVIÇOS

# APRESENTAÇÃO

1 – APRESENTAÇÃO

Em 1999, após um teste de carregamento com o tráfego real que circula na ponte diariamente, foram observadas algumas fissuras nas zonas de colagem entre segmentos pré-moldados da superestrutura do Trecho sobre o Mar. Tais fissuras foram detectadas mediante aplicação de selos de gesso nas regiões de maiores momentos positivos dos vãos entre pilares 88 a 95, lado Cidade e Paquetá.

Diante deste fato, a Concessionária passou a investigar por meio de selos de gesso todas as juntas de colagem de momentos positivos, entre as aduelas 8 e o concreto "in loco", e entre as aduelas 8 e 7. Os resultados colhidos desta avaliação indicaram que em 28 dos 200 vãos existentes, os selos de referência vieram a fissurar nos bordos inferiores da viga.

A retomada da segurança plena da ponte se deu com um reforço por protensão adicional com cabos que vieram a, no mínimo, restabelecer as forças de protensão inicialmente aplicadas.

Dando continuidade a investigação dos cabos de protensão, foi realizada, entre outras atividades, uma monitoração, durante 2 (dois) anos, dos selos de gesso aplicados nas juntas coladas das aduelas 8, no meio do vão e aduelas 1, próximas aos apoios. Esta monitoração constatou 44 juntas com fissuras em momento positivo (meio do vão).

Novamente, a retomada da segurança plena da ponte se deu mediante o reforço por protensão adicional com cabos que vieram a, no mínimo, restabelecer as forças de protensão inicialmente aplicadas.

Prosseguindo com a investigação dos cabos de protensão, foi realizada, entre outras atividades, uma nova campanha de monitoração, também pelo período de 2 (dois) anos, dos selos de gesso aplicados nas juntas coladas das aduelas 8, no meio do vão e aduelas 1, próximas aos apoios. Esta monitoração constatou 40 juntas com fissuras em momento positivo (meio do vão). A retomada da segurança plena da ponte se deu mediante ao reforço por protensão adicional com cabos.

Encontra-se em execução uma campanha de investigação dos cabos de protensão, com periodicidade semestral, que ocorrerá até 2014.

Assim, nas vistorias realizadas em julho/agosto de 2010 e janeiro de 2011, foram identificadas 52 juntas com fissuras em momento positivo, já encaminhadas para a ANTT. Quando da realização das vistorias em julho/agosto de 2011 e janeiro/fevereiro de 2012, foram identificadas, 9 juntas com fissuras de momento positivo objeto deste, e que completam a totalidade dos vãos passíveis de reforço.

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

# (parte do Relatório MAR-IP-54/0-RT, já enviado para a ANTT)

# MEMÓRIA DESCRITIVA

Em 1999, após um teste de carregamento com o tráfego real que circula na ponte diariamente, foram observadas algumas fissuras nas zonas de colagem entre segmentos pré-moldados da superestrutura do Trecho sobre o Mar. Tais fissuras foram detectadas mediante aplicação de selos de gesso nas regiões de maiores momentos positivos dos vãos entre os pilares 88 a 95, lado Cidade e Paquetá, segmento onde se situa a instrumentação dos vãos de concreto da ponte, intitulado Plano LNEC.

Diante deste fato, a Concessionária passou a investigar por meio de selos de gesso todas as juntas de colagem de momentos positivos, entre as aduelas 8 e o concreto "in loco", e entre as aduelas 8 e 7. Os resultados colhidos desta avaliação indicaram que em 28 dos 200 vãos existentes, os selos de referência vieram a fissurar nos bordos inferiores da viga.

A Ponte Rio-Niterói foi concebida com protensão total, ou seja, 100% comprimida.

Em assim sendo, o surgimento de fissuras na região mais comprimida dos “fleaux” atesta que tensões de tração estão se desenvolvendo e superaram a capacidade portante do concreto a esse esforço. Em outras palavras, basta que a tensão de ruptura à tração do concreto seja atingida e a fissura se forma exatamente sobre a junta. Isto é motivado pela redução das forças de protensão, que induz tensões de tração nos bordos pré-comprimidos de pontes protendidas coladas. Como nas pontes coladas não existe armadura passiva passante nas juntas de colagem das aduelas, as fissuras podem se formar nestes locais específicos.

De acordo com o “Bridge Inspector´s Training Manual/90”, do Federal Highway Administration, dos Estados Unidos, fissuras em concreto protendido são motivo de grande preocupação por parte da comunidade técnica internacional, visto que “os membros protendidos de uma obra não são projetados para tensões de tração. Se, entretanto, fissuras são observadas no concreto protendido, isto representa um sério problema, e significa um perigo estrutural”, conforme atestado pelo parágrafo 9.3, referente à seção “Inspection of Prestressed Concrete Superestructures”, em anexo.

Ainda de acordo com aquele manual de inspetores de pontes, referente ao parágrafo 9.3.2 – “Prestressed Box Beams” – considerando que as vigas caixões protendidas são projetadas para manter todo o concreto comprimido, fissuras são indicações de sério problema. Por esta razão, cada fissura deverá ser cuidadosamente medida com fissurômetro óptico e documentada”, em anexo.

Outras informações também advindas daquele guia técnico, considerado a mais expressiva literatura sobre vistorias de pontes e viadutos no mundo, dão conta de que em vigas caixão de concreto protendido “investigações devem ser feitas na parte inferior da viga, particularmente no meio do vão para identificar fissuras de flexão. A indicação dessa ocorrência é um problema muito sério e resulta de uma sobrecarga ou perda de tensão”. O parágrafo desta citação é o mesmo indicado anteriormente.

Com base no exposto e na grande experiência de nossa consultoria em estruturas, e visando restabelecer a plenitude de segurança estrutural, trazendo à ponte a situação de “como construída”, verificou-se ser necessário que fossem eliminadas, portanto, as tensões de tração que se desenvolveram com a perda de tensão dos cabos, muito provavelmente motivada pela relaxação, visto que as cordoalhas da Ponte Rio-Niterói são do tipo RN (relaxação normal), não sujeitas ao tratamento térmico da estabilização. A retomada da segurança plena da ponte se deu com um reforço por protensão adicional com cabos que vieram a, no mínimo, restabelecer as forças de protensão inicialmente aplicadas.

Dando continuidade a investigação dos cabos de protensão, foi realizada, entre outras atividades, uma monitoração, durante 2 (dois) anos, dos selos de gesso aplicados nas juntas coladas das aduelas 8, no meio do vão e aduelas 1, próximas aos apoios. Esta monitoração constatou 44 juntas com fissuras em momento positivo (meio do vão) e 4 juntas com fissuras em momento negativo (próximo aos pilares).

O serviço de reforço dos 44 vãos em momento positivo e dos 4 vãos em momento negativo estão concluídos.

Prosseguindo com a investigação dos cabos de protensão, foi realizada, entre outras atividades, uma nova campanha de monitoração, também pelo período de 2 (dois) anos, dos selos de gesso aplicados nas juntas coladas das aduelas 8, no meio do vão e aduelas 1, próximas aos apoios. Esta monitoração constatou 40 juntas com fissuras em momento positivo (meio do vão), conforme descrito no relatório MAR-IP-73/0-RT.

A retomada da segurança plena da ponte deu-se mediante ao reforço por protensão adicional com cabos.

Encontra-se em execução uma campanha de investigação dos cabos de protensão, com periodicidade semestral, que ocorrerá até 2014.

Assim, nas primeiras vistorias realizadas em julho/agosto de 2010 e janeiro de 2011, foram identificadas 52 juntas com fissuras em momento positivo, já encaminhadas para a ANTT.

Dando prosseguimento as vistorias semestrais, as campanhas realizadas em julho/agosto de 2011 e janeiro/fevereiro de 2012, identificaram, 9 juntas com fissuras de momento positivo objeto deste. Este 9 vãos completam o universo de vãos sobre o mar passíveis de serem reforçados.

A relação dos 9 vãos que apresentaram fissuras nos selos de gesso e que deverão ser reforçados, está apresentada a seguir.

CAIXÃO PAQUETÁ

VÃO

97/98 116/117 130/131 135/136 136/137

CAIXÃO CIDADE

VÃO

117/118 126/127 130/131 136/137

# CRONOGRAMA DE SERVIÇOS